(ANEXO 7)

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY CON CONDICIÓN DE SUPERIOR UNIVERSITARIO

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO: “Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios”

Empresa/Institución: Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios			Director del proyecto: Mgtr. Diego Armando Cale Pillco

Fecha Planificación: 01/09/2026							Mes/año Planificado: Septiembre 2026

- PLANIFICACIÓN DE LAS HORAS DOCENTES

| Resultados | Actividades de los docentes participantes | Nombre del docente de apoyo | No. de Cédula | No. de Horas | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Diego Armando Cale Pillco | 1104779044 | 6 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Diego Armando Cale Pillco | 1104779044 | 6 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Diego Armando Cale Pillco | 1104779044 | 6 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Diego Armando Cale Pillco | 1104779044 | 6 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |

2. PLANIFICACIÓN DE LAS HORAS DE LOS ESTUDIANTES

| Resultados | Actividades de los estudiantes participantes | Nombre del estudiante | No. de Cédula | No. de Horas | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 0150796175 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 0150796175 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 0150796175 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 0150796175 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Daniela Estefania Arauz Beltran | 0107385387 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Daniela Estefania Arauz Beltran | 0107385387 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Daniela Estefania Arauz Beltran | 0107385387 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Daniela Estefania Arauz Beltran | 0107385387 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Rafael Benjamin Armijos Merino | 1106235169 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Rafael Benjamin Armijos Merino | 1106235169 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Rafael Benjamin Armijos Merino | 1106235169 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Rafael Benjamin Armijos Merino | 1106235169 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 0930282256 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 0930282256 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 0930282256 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 0930282256 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 0104611421 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 0104611421 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 0104611421 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 0104611421 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 0107984999 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 0107984999 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 0107984999 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 0107984999 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Stiven Davila Cepeda | 0958724593 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Stiven Davila Cepeda | 0958724593 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Pablo Stiven Davila Cepeda | 0958724593 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Pablo Stiven Davila Cepeda | 0958724593 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Jorge Alberto Esparza Castillo | 0104048194 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Jorge Alberto Esparza Castillo | 0104048194 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Jorge Alberto Esparza Castillo | 0104048194 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Jorge Alberto Esparza Castillo | 0104048194 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christopher Josue Llanos Ayala | 0150871374 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christopher Josue Llanos Ayala | 0150871374 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Christopher Josue Llanos Ayala | 0150871374 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Christopher Josue Llanos Ayala | 0150871374 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Paul David Morocho Fajardo | 0150304699 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Paul David Morocho Fajardo | 0150304699 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Paul David Morocho Fajardo | 0150304699 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Paul David Morocho Fajardo | 0150304699 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 0150557882 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 0150557882 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 0150557882 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 0150557882 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de Revisión Técnica | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 0107410607 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Fichas de Registro de Operaciones de Mantenimiento. | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 0107410607 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 0107410607 | 10 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |
| Informes de capacitación | Ejecución de capacitación. | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 0107410607 | 5 | 01/09/2026 | 11/09/2026 |  |

____________________________ Mgtr. Diego Armando Cale Pillco DIRECTOR DEL PROYECTO

INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DEL AZUAY

Constancia de socialización a estudiantes de la planificación mensual de actividades del proyecto de vinculación

Quienes firmamos dejamos constancia de que se socializaron las actividades que debemos cumplir en el proyecto de vinculación denominado: “Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios”. Y nos comprometemos a cumplir a cabalidad y puntualidad las actividades planificadas.

| No. | Cédula | Nombres y Apellidos | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0150796175 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo |  | 01/09/2026 |
| 2 | 0107385387 | Daniela Estefania Arauz Beltran |  | 01/09/2026 |
| 3 | 1106235169 | Rafael Benjamin Armijos Merino |  | 01/09/2026 |
| 4 | 0930282256 | Cristhian Javier Campuzano Cevallos |  | 01/09/2026 |
| 5 | 0104611421 | Pablo Xavier Carpio Ruiz |  | 01/09/2026 |
| 6 | 0107984999 | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca |  | 01/09/2026 |
| 7 | 0958724593 | Pablo Stiven Davila Cepeda |  | 01/09/2026 |
| 8 | 0104048194 | Jorge Alberto Esparza Castillo |  | 01/09/2026 |
| 9 | 0150871374 | Christopher Josue Llanos Ayala |  | 01/09/2026 |
| 10 | 0150304699 | Paul David Morocho Fajardo |  | 01/09/2026 |
| 11 | 0150557882 | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez |  | 01/09/2026 |
| 12 | 0107410607 | Christian Santiago Sacaquirin Pereira |  | 01/09/2026 |