(ANEXO 8)

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY CON CONDICIÓN DE SUPERIOR UNIVERSITARIO

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES

Nombre del Proyecto: “Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios” Entidad Beneficiaria: Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios Nombre de Estudiante: Cristhian Javier Campuzano Cevallos Nro de Cédula: 0930282256

| Fecha | Descripción de las Actividades Realizadas | Lugar | Número de Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/07/2026 | Recorrido por los Laboratorios de la U.E. con los estudiantes para la distribución de actividades. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 21/07/2026 | Reunión entre docentes, estudiantes y representantes de la unidad educativa para recopilar información previa al mantenimiento y establecer los requerimientos de software. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 22/07/2026 | Inspección de hardware y periféricos: Examinar visualmente las computadoras en busca de desgaste, daños físicos, componentes sueltos, cables deteriorados o periféricos faltantes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 23/07/2026 | Inspección de hardware y periféricos: Examinar visualmente las computadoras en busca de desgaste, daños físicos, componentes sueltos, cables deteriorados o periféricos faltantes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 24/07/2026 | Pruebas de operación: Encendido de equipos y evaluación de su comportamiento a fin de determinar el estado y posterior revisión de características. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 27/07/2026 | Pruebas de operación: Encendido de equipos y evaluación de su comportamiento a fin de determinar el estado y posterior revisión de características. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 28/07/2026 | Inventario inicial: Registro de características e identificativos (códigos, modelo, seriales, etc) y evaluación de estado del disco duro empleando CrystalDiskInfo | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 29/07/2026 | Inventario inicial: Registro de características e identificativos (códigos, modelo, seriales, etc) y evaluación de estado del disco duro empleando CrystalDiskInfo | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 30/07/2026 | Creación de copias de seguridad: Se verifica la operatividad de los equipos y se realizan copias de seguridad del disco de datos de los estudiantes, se emplea medios de almacenamiento externos como memorias USB y discos duros extraíbles. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 31/07/2026 | Creación de copias de seguridad: Se verifica la operatividad de los equipos y se realizan copias de seguridad del disco de datos de los estudiantes, se emplea medios de almacenamiento externos como memorias USB y discos duros extraíbles. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 03/08/2026 | Creación de copias de seguridad: Se verifica la operatividad de los equipos y se realizan copias de seguridad del disco de datos de los estudiantes, se emplea medios de almacenamiento externos como memorias USB y discos duros extraíbles. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 04/08/2026 | Desarmado y limpieza de equipos: Se desarma los CPU y se realiza limpieza interna y externa de computadora, se emplea sopladoras de aire, eliminando el polvo y la suciedad; para luego volver a armarlas y probar operatividad. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 5h |
| 05/08/2026 | Desarmado y limpieza de equipos: Se desarma los CPU y se realiza limpieza interna y externa de computadora, se emplea sopladoras de aire, eliminando el polvo y la suciedad; para luego volver a armarlas y probar operatividad. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 5h |
| 06/08/2026 | Desarmado y limpieza de equipos: Se desarma los CPU y se realiza limpieza interna y externa de computadora, se emplea sopladoras de aire, eliminando el polvo y la suciedad; para luego volver a armarlas y probar operatividad. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 5h |
| 07/08/2026 | Selección y pruebas de sistema operativo y programas requeridos: Se realiza memorias USB booteables con una versión liviana de Windows, adaptada para las características de las PCs, se prueba la instalación y se selecciona los programas complementarios a la instalación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 11/08/2026 | Selección y pruebas de sistema operativo y programas requeridos: Se realiza memorias USB booteables con una versión liviana de Windows, adaptada para las características de las PCs, se prueba la instalación y se selecciona los programas complementarios a la instalación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 12/08/2026 | Instalación y configuración inicial del Sistema Operativo: Se instala el sistema operativo y se establecen las configuraciones ajustadas a las características del hardware, además se personalizan los identificadores y fondos de escritorio con pertinencia institucional. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 13/08/2026 | Instalación de programas complementarios: De acuerdo a los solicitado por la institución, se instalación programas de la Suite Office, lenguajes e IDEs de programación y de productividad en general | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 14/08/2026 | Instalación de programas complementarios: De acuerdo a los solicitado por la institución, se instalación programas de la Suite Office, lenguajes e IDEs de programación y de productividad en general | U.E. Zoila Aurora Palacios | 1h |
| 17/08/2026 | Activación de licencias y pruebas de configuraciones de programas: Se activan licencias disponibles del sistema operativo y de los programas, además se cargan las configuraciones iniciales, de modo que estén disponibles los programas directamente para su uso. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 18/08/2026 | Activación de licencias y pruebas de configuraciones de programas: Se activan licencias disponibles del sistema operativo y de los programas, además se cargan las configuraciones iniciales, de modo que estén disponibles los programas directamente para su uso. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 1h |
| 19/08/2026 | Restauración de copias de seguridad: Las copias de seguridad almacenadas previamente se restauran en los equipos correspondientes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 20/08/2026 | Restauración de copias de seguridad: Las copias de seguridad almacenadas previamente se restauran en los equipos correspondientes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 1h |
| 21/08/2026 | Mantenimiento y reemplazo de periféricos: Dada la adquisición de periféricos por parte de la UE y existentes algunos en bodega, se reemplazan aquellos que presentan alguna novedad, así como cables o reparaciones menores en pines. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 24/08/2026 | Mantenimiento a tomacorrientes: Se revisan tomacorrientes que alimentan los UPS de las PCs y se da mantenimiento correspondiente, a limpieza y verificación de conexiones en buen estado y aseguramiento a sus soportes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 25/08/2026 | Revisión de equipos que presentan fallas luego de la instalación: Por la antigüedad, algunos equipos no responden favorablemente luego de la instalación del sistema operativo, se diagnostica el motivo de falla y se procura solventarlo. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 26/08/2026 | Etiquetado de equipos y aseguramiento de cables: Se realiza etiquetas, las mismas que se imprimen y se colocan correspondientemente en las máquinas de acuerdo a su identificativo, además empleando amarras se aseguran los cables y se acomodan conexiones. Se agrega advertencias impresas en A4 sobre cuidado y reglas de uso en laboratorios. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 27/08/2026 | Actualización de inventario: Tras el mantenimiento y cambio de diversos periféricos, se actualiza el inventario en las fichas de operaciones anotando las nuevas novedades y el estado actual en el cual se entrega. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 1h |
| 28/08/2026 | Revisión de cables y conexiones: Inspeccionar cables de red y conexiones para detectar problemas físicos en la red de datos, además se adquiere información sobre el etiquetado actual y los equipos intermediarios en la red. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 31/08/2026 | Revisión de cables y conexiones: Inspeccionar cables de red y conexiones para detectar problemas físicos en la red de datos, además se adquiere información sobre el etiquetado actual y los equipos intermediarios en la red. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 1h |
| 01/09/2026 | Pruebas de conectividad de red: Se verifica la conectividad de cada equipo a la red local e internet así como se evalúa la velocidad disponible en cada uno, registrando el medio por el cual accede a la red (WiFi o Ethernet). | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 02/09/2026 | Mantenimiento a puntos de red: Ponchado de nuevos cables, configuración de políticas de seguridad en equipos intermediarios de red para filtrado MAC y bloqueo del levantamiento de redes WiFi de red compartida desde PCs. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 03/09/2026 | Mantenimiento a puntos de red: Ponchado de nuevos cables, configuración de políticas de seguridad en equipos intermediarios de red para filtrado MAC y bloqueo del levantamiento de redes WiFi de red compartida desde PCs. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 04/09/2026 | Mantenimiento a puntos de red: Ponchado de nuevos cables, configuración de políticas de seguridad en equipos intermediarios de red para filtrado MAC y bloqueo del levantamiento de redes WiFi de red compartida desde PCs. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 07/09/2026 | Revisión de los requerimientos y expectativas de capacitación de docentes y estudiantes. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
| 08/09/2026 | Desarrollo de planes de estudio detallados para cada taller, así como la preparación de material de capacitación, (presentaciones y guía), se programa las fechas y horario para las capacitaciones teóricas prácticas y se define el espacio y recursos necesarios para la capacitación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 09/09/2026 | Desarrollo de planes de estudio detallados para cada taller, así como la preparación de material de capacitación, (presentaciones y guía), se programa las fechas y horario para las capacitaciones teóricas prácticas y se define el espacio y recursos necesarios para la capacitación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 4h |
| 10/09/2026 | Impartición de jornada de capacitación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 3h |
| 11/09/2026 | Impartición de jornada de capacitación. | U.E. Zoila Aurora Palacios | 2h |
|  |  | TOTAL HORAS: | 100h |

| Elaborado por: __________________________ Campuzano Cevallos Cristhian Javier ESTUDIANTE PARTICIPANTE | Revisado y validado por: ___________________________ Mgtr. Alexandra Ortega ADMINISTRADOR DEL PROYECTO ENTIDAD BENEFICIARÍA ____________________________ Mgtr. Diego Armando Cale Pillco DOCENTE DE APOYO DEL PROYECTO | Aprobado por: ____________________________ Mgtr. Diego Armando Cale Pillco DIRECTOR/A DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- |