(ANEXO 9)

INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DEL AZUAY

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

SEGUIMIENTO MENSUAL SEGÚN PLANIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: “Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios”

Empresa/Institución: Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios

Mes: Agosto 2026									Fecha de Seguimiento: 31/08/2026

| No. | Actividades según planificación | Estudiante Responsable | Fecha Planificada | Finalizada SI/NO | Fecha Finalización Prevista | Porcentaje de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 2 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Daniela Estefania Arauz Beltran | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 3 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Rafael Benjamin Armijos Merino | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 4 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 5 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 6 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 7 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Pablo Stiven Davila Cepeda | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 8 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Jorge Alberto Esparza Castillo | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 9 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christopher Josue Llanos Ayala | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 10 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Paul David Morocho Fajardo | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 11 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |
| 12 | - Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 03/08/2026 | SI | 31/08/2026 | 100% |

OBSERVACIONES GENERALES:

| Elaborado por: ____________________________ Diego Armando Cale Pillco DOCENTE DE APOYO | Revisado por: ____________________________ Mgtr. Diego Armando Cale Pillco DIRECTOR DE PROYECTO |
| --- | --- |