INFORME DE SEGUIMIENTO

PROYECTO: PLATAFORMA WEB DE ANÁLISIS DE LOS DATOS, APLICANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS Y APRENDIZAJE DE MÁQUINA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ. FASE 2.

DIRECTOR: ING. VERÓNICA CHIMBO C., MSC.

2026

# DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO

## Programa de Vinculación:

Aplicación de tecnologías para responder a las necesidades reales de los sectores más vulnerables.

## Línea de acción:

☒Asesoría Técnica

☐Trabajo Comunitario

☐Capacitación

## Nombre del proyecto:

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios

## Carrera o unidad académica:

Tecnología Superior en Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas

## Equipo de Trabajo

DOCENTES PARTICIPANTES

| Nombres y Apellidos | No. Cédula | Carrera | Número total de horas de Vinculación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Armando Cale Pillco | 1104779044 | TAIPT | 6 |

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| No. | Nombres y apellidos | No. Cédula | Carrera | Número total de horas de Vinculación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo | 0150796175 | TAIPT | 100 |
| 2 | Daniela Estefania Arauz Beltran | 0107385387 | TAIPT | 100 |
| 3 | Rafael Benjamin Armijos Merino | 1106235169 | TAIPT | 100 |
| 4 | Cristhian Javier Campuzano Cevallos | 0930282256 | TAIPT | 100 |
| 5 | Pablo Xavier Carpio Ruiz | 0104611421 | TAIPT | 100 |
| 6 | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | 0107984999 | TAIPT | 100 |
| 7 | Pablo Stiven Davila Cepeda | 0958724593 | TAIPT | 100 |
| 8 | Jorge Alberto Esparza Castillo | 0104048194 | TAIPT | 100 |
| 9 | Christopher Josue Llanos Ayala | 0150871374 | TAIPT | 100 |
| 10 | Paul David Morocho Fajardo | 0150304699 | TAIPT | 100 |
| 11 | Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez | 0150557882 | TAIPT | 100 |
| 12 | Christian Santiago Sacaquirin Pereira | 0107410607 | TAIPT | 100 |

## Entidad beneficiaria

Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios

## Plazo de Ejecución del Proyecto

3 meses

Fecha de inicio de Proyecto:  20/07/2026

Fecha de fin planeado: 11/09/2026

Fecha de seguimiento: 14/08/2026

# RESUMEN DEL PROYECTO

## Alcance territorial del proyecto

☐Nacional

☐Provincial

☒Cantonal

☐Parroquial

☐Institucional

☐Internacional

## Objetivo General

Fortalecer los procesos educativos de unidades educativas fiscales, mediante el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica de sus laboratorios de computación, mejorando la disponibilidad de los recursos tecnológicos que facilitan las actividades académicas de la comunidad educativa.

## Objetivos Específicos

- Dar continuidad al proyecto de mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de la red de datos de los laboratorios de computación de las unidades educativas fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6, mediante la ejecución de una séptima fase en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios.

- Realizar una revisión técnica del cableado estructurado y de la red de datos del laboratorio de computación, con el fin de identificar necesidades de mejora y garantizar su correcto funcionamiento.

- Fortalecer las competencias de la comunidad educativa mediante procesos de capacitación orientados al uso adecuado y cuidado del laboratorio de computación, así como al manejo de herramientas y plataformas tecnológicas aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje.

## Situación al inicio de la ejecución del proyecto

El Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 42, establece como requisito previo a la obtención del título que las y los estudiantes acrediten servicios a la comunidad mediante prácticas preprofesionales debidamente monitoreadas, realizadas en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la especialidad.
El proyecto se ejecuta bajo el convenio VC-ISTA-46-2023 entre la Coordinación de Educación Zonal 6 y el Instituto Superior Tecnológico del Azuay.
Fases ya ejecutadas: Sayausí (jul–oct 2023), San Joaquín (feb–may 2024), Chiquintad (nov–dic 2024), Remigio Romero y Cordero (nov–dic 2024), Luis Monsalve Pozo (sep 2025–ene 2026) y Mary Corylé (sep 2025–ene 2026).
Esta séptima fase extiende las acciones a la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios, con requerimientos tecnológicos y de conectividad equivalentes.

## Situación actual de los beneficiarios

(COMPLETAR)

Descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto

| Actividad Planificada | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha de Ejecución | Responsable de la Ejecución | Documento de Evidencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recorrido por el laboratorio de la U.E. con los estudiantes para la distribución de actividades. | 100% | 20/07/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Reunión entre docentes, estudiantes y representantes de la U.E. para establecer los requerimientos de software. | 100% | 21/07/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Levantamiento de información sobre el estado actual del laboratorio de computación y planificación de mantenimiento preventivo. | 100% | 29/07/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. | 100% | 27/08/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | 0% | 01/09/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | 0% | 04/09/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | 0% | 09/09/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |
| Ejecución de capacitación. | 0% | 11/09/2026 | Nayely De Los Angeles Anguisaca Crespo Daniela Estefania Arauz Beltran Rafael Benjamin Armijos Merino Cristhian Javier Campuzano Cevallos Pablo Xavier Carpio Ruiz Henry Josue Clavijo Llivichuzhca Pablo Stiven Davila Cepeda Jorge Alberto Esparza Castillo Christopher Josue Llanos Ayala Paul David Morocho Fajardo Anahi Del Rosario Ochoa Gonzalez Christian Santiago Sacaquirin Pereira | Anexo 6.1 Anexo 7 Anexo 8 | Ninguna |

# CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

## Conclusiones

- La continuidad del proyecto en su séptima fase permitirá fortalecer los procesos educativos de la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios mediante actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica, contribuyendo a mejorar la disponibilidad, confiabilidad y funcionamiento de los laboratorios de computación en beneficio de la comunidad educativa.

- La revisión técnica de los equipos informáticos, del cableado estructurado y de la red de datos permitirá identificar oportunamente las necesidades de mantenimiento y mejora, favoreciendo un entorno tecnológico más seguro, estable y eficiente para el desarrollo de las actividades académicas.

- Las actividades de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes fortalecerán las competencias digitales de la comunidad educativa, promoviendo el uso adecuado de los recursos tecnológicos, el cuidado de los equipos y el aprovechamiento de herramientas y plataformas tecnológicas.

- En la ejecución de esta séptima fase participarán 13 estudiantes de la Carrera de Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas, y cada estudiante cumplirá un total de 100 horas de vinculación.

## Observaciones

| Firma del Director del Proyecto | Firma del Coordinador de Vinculación con la Sociedad |
| --- | --- |
| Elaborado por: Mgtr. Diego Armando Cale Pillco | Aprobado por: Ing. Freddy Vinicio Quito Baqulima |

Fecha de Entrega: 11/07/2026